|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | **OK** | **ITERACIÓN** | **HISTORIAS DE USUARIO** | |  | Iteración 1 | H1, H2, H5 | |  | Iteración 2 | H6, H8, H10 | |  | Iteración 3 | H15 | |  | Iteración 4 | H16 | |  | Iteración 5 | H11, H17 | |  | Iteración 6 | H12, H14 | |  | Iteración 7 | H7, H13 | |  | Iteración 8 | H3, H4, H9 | |  | Iteración 9 | H18 | |  | Iteración 10 | H19 | | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **OK** | **HISTORIA DE USUARIO** | **PRIORIDAD** | **DEPEND.** | **ESTIMACIÓN** | |  | H1. Crear cuenta de usuario | Media |  | 1 | |  | H2. Activar cuenta de usuario | Media | H1 | 1 | |  | H3. Desactivar cuenta de usuario | Baja | H6 | 1 | |  | H4. Reactivar cuenta de usuario | Baja | H6 | 1 | |  | H5. Recuperar contraseña | Baja | H1, H2 | 1 | |  | H6. Iniciar sesión | Media | H1, H2 | 1 | |  | H7. Ver demostración | Baja | H15 | 2 | |  | H8. Modificar perfil de usuario | Baja | H6 | 1 | |  | H9. Cambiar contraseña | Baja | H6 | 1 | |  | H10. Crear diagrama | Media | H6 | 1 | |  | H11. Editar diagrama | Media | H6, H10 | 1 | |  | H12. Eliminar diagrama | Media | H6, H10 | 1 | |  | H13. Copiar diagrama | Media | H6, H10 | 1 | |  | H14. Compartir diagrama | Alta | H6, H10 | 2 | |  | H15. Diseñar diagrama | Alta | H6, H10 | 3 | |  | H16. Generar codigo fuente | Alta | H6, H10 | 3 | |  | H17. Generar Imagen del diagrama | Media | H6, H10 | 2 | |  | H18. Importar XMI | Baja | H6, H10 | 2 | |  | H19. Exportar XMI | Baja | H6, H10 | 2 | |